ESCAPE DA FACULDADE VR

Kit completo de planejamento e implementação no Unity 6

Escape room em realidade virtual • terror/comédia • faculdade • enigmas • perseguição

| Entrega | 4 de dezembro |
| --- | --- |
| Equipe | 2 pessoas |
| Engine | Unity 6 + VR Template |
| Objetivo | Fazer primeiro uma versão jogável simples; polir depois |

Como usar este pacote:

copiem a pasta Assets/_EscapeFaculdade/Scripts para o projeto e sigam este guia na ordem.

# Sumário e rota de execução

Visão do jogo e escopo

Fluxo e mapa

Preparação do projeto VR

Estrutura de pastas e cena

Graybox da faculdade

Sistema base: GameManager

Portas, gavetas e triggers

Keypads e puzzles

Cartões e saída

Professor e perseguições

Áudio, iluminação e UI

Montagem de cada área

Cronograma e divisão da dupla

Testes, build e apresentação

Problemas comuns

Referência dos scripts

Regra de ouro: não comecem decorando. Primeiro deixem o jogo inteiro jogável usando cubos, paredes simples e materiais básicos.

# 1. Visão do jogo e escopo

O jogador fica preso na faculdade depois de um professor dizer que aquilo servirá para que a turma aprenda a nunca usar IA. A faculdade está fechada, parcialmente escura e dividida em pequenas áreas. Para escapar, o jogador precisa resolver enigmas, obter três cartões de acesso e chegar à porta principal antes de ser capturado pelo professor.

| Item | Decisão |
| --- | --- |
| Gênero | Escape room em VR com terror leve e comédia |
| Duração alvo | 8 a 15 minutos |
| Jogadores | 1 |
| Combate | Nenhum |
| Áreas | Sala inicial, corredor, laboratório, biblioteca/sala de estudos, sala do professor e saída |
| Puzzles | 4 principais |
| Cartões | 3 |
| Perseguições | 1 ou 2 eventos curtos |
| Cena principal | Uma cena Game com toda a faculdade |
| Prioridade | Funcionalidade > acabamento visual |

Obrigatório: VR funcional, mapa completo, portas, quatro puzzles, três cartões, saída, vitória e derrota.

Importante: Professor, perseguições, voz, áudio ambiente, luzes e objetivos.

Extra: Jumpscares adicionais, menu elaborado, easter eggs, gráficos mais pesados e animações extras.

# 2. Fluxo e mapa

Fluxo recomendado da partida:

Abertura com o professor e porta trancando

Puzzle 1 na sala inicial

Corredor principal

Puzzle 2 no laboratório → Cartão 1

Primeira aparição/perseguição do professor

Puzzle 3 na biblioteca/sala de estudos → Cartão 2

Puzzle 4 na sala do professor → Cartão 3

Alarme e perseguição final

Terminal da saída aceita os 3 cartões

Porta abre → jogador cruza a saída → vitória

SALA INICIAL
    |
    v
CORREDOR ---- LABORATORIO (Cartao 1)
    |
    +---------- BIBLIOTECA (Cartao 2)
    |
    +---------- SALA DO PROFESSOR (Cartao 3)
    |
    v
SAIDA PRINCIPAL

Dica de escopo: portas fechadas, corredores escuros e áreas bloqueadas podem dar a sensação de uma faculdade maior sem exigir que vocês construam tudo.

# 3. Preparação do projeto VR

1. Criar projeto: No Unity Hub, criar um projeto usando o VR Template do Unity 6.

2. Abrir a cena de exemplo: Antes de apagar qualquer coisa, pressionar Play e confirmar que a cena VR do template abre sem erros.

3. Locomoção: Manter a locomoção pronta do template. Não programar movimento do zero.

4. Interação: Usar XR Interaction Toolkit para selecionar/pegar objetos e acionar eventos.

5. Projeto final: Quando o headset da faculdade for conhecido, configurar o plug-in e o build target apropriado.

Pacotes principais: XR Interaction Toolkit, XR Plug-in Management/OpenXR e Input System. O VR Template já prepara boa parte disso.

Conforto em VR: não movimentem a câmera artificialmente, não usem camera shake forte e evitem flashes agressivos. Criem tensão com som, iluminação e o professor se aproximando.

# 4. Estrutura do projeto

Copiem a pasta de scripts deste kit para Assets e organizem o restante assim:

Assets
└── _EscapeFaculdade
    ├── Animations
    ├── Audio
    │   ├── Music
    │   ├── SFX
    │   └── Voice
    ├── Materials
    ├── Models
    ├── Prefabs
    │   ├── Doors
    │   ├── Puzzles
    │   ├── Props
    │   └── Professor
    ├── Scenes
    ├── Scripts
    ├── Textures
    └── UI

Hierarquia recomendada da cena Game:

Game
├── Managers
│   └── GameManager
├── XR
│   └── XR Origin (do template)
├── Environment
├── Puzzles
├── Collectibles
├── Professor
├── Triggers
├── UI
└── Audio

# 5. Graybox da faculdade

1. Criem a cena Game e salvem imediatamente em Assets/_EscapeFaculdade/Scenes.

2. Criem chão com Cubes/Planes e paredes com Cubes. Usem escala simples e corredores largos o suficiente para VR.

3. Construam todas as áreas sem decoração: sala inicial, corredor, laboratório, biblioteca, sala do professor e saída.

4. Adicionem Colliders em chão, paredes e portas.

5. Coloquem o XR Origin na sala inicial e testem se é possível atravessar todo o mapa sem ficar preso.

6. Só depois de todos os caminhos funcionarem criem puzzles e eventos.

Meta do graybox: ser possível começar na sala, andar pelo mapa inteiro e chegar fisicamente até a saída, mesmo sem nenhum puzzle funcionando ainda.

# 6. GameManager: o cérebro simples do jogo

O script GameManager.cs controla os três cartões e expõe eventos para vitória, derrota e progresso.

1. Na Hierarchy: Create Empty → nomeie GameManager.

2. Add Component → GameManager.

3. Deixe Total Cards Required = 3.

4. Os eventos On Card Collected e On All Cards Collected podem ser usados depois para atualizar UI, tocar som ou liberar a saída.

5. Nunca criem dois GameManagers na mesma cena.

Arquivos relacionados: GameManager.cs, ExitTerminal.cs e KeycardCollectible.cs.

# 7. Portas, gavetas e triggers

## 7.1 Porta

1. Crie um Empty GameObject chamado DoorRoot no ponto da dobradiça.

2. Coloque o modelo/mesh da porta como filho de DoorRoot.

3. Adicione DoorController no DoorRoot.

4. Arraste o próprio DoorRoot para Door Pivot se quiser girar o objeto inteiro.

5. Ajuste Open Angle para 90 ou -90 e Duration para aproximadamente 0,7 s.

6. Para testar, use o menu do Inspector via um botão/evento ou ligue DoorController.Open a um puzzle.

## 7.2 Gaveta

Use SlidingObjectController.cs. Coloque o objeto que desliza em Moving Part e ajuste Local Open Offset. Exemplo: Z = 0,35 abre uma gaveta 35 cm para frente, dependendo da orientação local.

## 7.3 Trigger de evento

1. Crie um Cube invisível no corredor.

2. Marque Box Collider → Is Trigger.

3. Adicione OneShotEventTrigger.

4. No XR Origin, defina a Tag como Player.

5. No On Player Entered, ligue os eventos desejados: som, luz, porta e professor.

# 8. Keypads e puzzles

## 8.1 Como montar um keypad

1. Crie um objeto KeypadRoot e adicione KeypadController.

2. Crie uma tela com TextMeshPro e arraste o TMP Text para Display Text.

3. Em Correct Code, coloque a senha do puzzle, por exemplo 4362.

4. Crie os botões 0–9, Enter e Clear.

5. Em cada botão adicione KeypadButton e configure Digit/Submit/Clear.

6. No botão, use XR Simple Interactable. No evento Select Entered/Activated, chame KeypadButton.Press.

7. No KeypadController → On Correct Code, chame DoorController.Open ou SlidingObjectController.Open.

8. Em On Wrong Code, toque um beep de erro usando AudioOneShot.Play.

Atalho para iniciantes: se montar botões 3D ficar trabalhoso, façam um painel World Space Canvas com botões grandes e usem o ray interactor do VR Template.

## 8.2 Puzzle de sequência

SequencePuzzle.cs serve para o puzzle dos livros/disciplinas. Em Correct Sequence, configure os IDs na ordem correta, por exemplo JAVA, REDES, BD, IA. Cada objeto recebe SequenceButton.cs com seu próprio ID. Quando a sequência completa estiver correta, On Solved abre o armário/cartão.

# 9. Cartões e saída

## 9.1 Cartão coletável

1. Crie o modelo do cartão e adicione um Collider.

2. Adicione XR Simple Interactable ou XR Grab Interactable.

3. Adicione KeycardCollectible.cs.

4. No evento de seleção/interação do componente XR, chame KeycardCollectible.Collect.

5. Quando coletado, o GameManager soma 1 e o cartão desaparece.

## 9.2 Terminal final

1. Adicione ExitTerminal.cs ao terminal da porta principal.

2. Crie um botão/interação XR que chame ExitTerminal.TryOpenExit.

3. Em On Access Granted, chame DoorController.Open da porta final e toque o som de acesso liberado.

4. Em On Access Denied, toque um beep vermelho/erro.

5. Depois da porta, coloque um OneShotEventTrigger que chame GameManager.Victory.

# 10. Professor e perseguições

Para não transformar o trabalho em um projeto de IA complexa, tratem as perseguições como eventos controlados.

## 10.1 Opção mais segura: WaypointMover

1. Crie vários Empty GameObjects pelo corredor: WP_01, WP_02, WP_03...

2. Adicione WaypointMover.cs no professor.

3. Arraste os waypoints na ordem para o array Waypoints.

4. Deixe Play On Start desligado.

5. Quando o jogador entrar em um trigger, chame WaypointMover.Play.

6. No final, use On Finished para fechar uma porta, apagar o professor ou encerrar a cena de susto.

## 10.2 Perseguição direta: ProfessorChaseSimple

Use apenas em corredor aberto ou trecho simples, porque este script anda diretamente até o XR Origin e não calcula caminhos em volta de paredes.

1. Adicione ProfessorChaseSimple ao professor.

2. Arraste o XR Origin para Player.

3. Deixe Chase On Start desligado.

4. No trigger, chame StartChase.

5. Em uma zona segura, chame StopChase.

6. Quando a distância ficar menor que Catch Distance, o script dispara GameManager.GameOver.

Recomendação: use WaypointMover para a maior parte do jogo. A experiência parece cinematográfica e vocês controlam exatamente onde o professor passa.

# 11. Áudio, iluminação e UI

## 11.1 Áudio

Ambiente constante: ar-condicionado, ruído elétrico, computadores e eco leve.

SFX: porta, beep, gaveta, cartão, passos e alarmes.

Voz do professor: use AudioSource com Spatial Blend alto para parecer vir do corredor/alto-falante.

Música de perseguição: começar por trigger e parar ao entrar em área segura.

## 11.2 Luzes

Iluminação normal fraca para exploração.

Luzes vermelhas ou de emergência durante perseguições.

LightFlicker.cs apenas em algumas lâmpadas.

Evitar pisca-pisca rápido e excessivo em VR.

## 11.3 Objetivos

ObjectiveText.cs permite mudar um TMP Text por evento. Exemplos: “ENCONTRE UMA FORMA DE SAIR”, “ENCONTRE OS 3 CARTÕES” e “VOLTE PARA A SAÍDA”. Em VR prefira textos grandes e legíveis em World Space.

# 12. Montagem completa de cada área

## Sala inicial - Puzzle 1

Introdução. Professor fala, porta trava. Quadro contém quatro contas simples. Código 4362. On Correct Code abre a porta da sala.

## Laboratório - Puzzle 2

Pistas 8, 2, 1 e 7 espalhadas. Código 8217. On Correct Code abre a gaveta com Cartão 1. Coletar cartão dispara mensagem/áudio e habilita a primeira perseguição.

## Corredor - Evento 1

Trigger pisca as luzes, toca voz, inicia WaypointMover ou ProfessorChaseSimple. Jogador entra em uma sala segura; outro trigger interrompe perseguição.

## Biblioteca/sala de estudos - Puzzle 3

JAVA=7, REDES=5, BD=2, IA=9. Ordem mostrada em uma pista. Pode usar keypad 7529 ou SequencePuzzle. Recompensa: Cartão 2.

## Sala do professor - Puzzle 4

Pista leva a uma senha curta do computador. Ao resolver, abre gaveta 03 ou revela a posição do Cartão 3. Evitem uma senha que dependa de informação externa.

## Fuga final

Ao coletar o Cartão 3, tocar alarme e alterar objetivo para VOLTE PARA A SAÍDA. Terminal final verifica os 3 cartões. Porta abre e trigger do lado de fora chama GameManager.Victory.

# 13. Cronograma e divisão da dupla

| Período | Meta | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 22–25 out | Base VR | Projeto abre; movimento e interação funcionam |
| 26 out–1 nov | Graybox | Mapa inteiro navegável |
| 2–8 nov | Sistemas base | Portas, keypad e Puzzle 1 |
| 9–15 nov | Puzzles | Puzzles 2, 3 e 4 + cartões |
| 16–20 nov | Professor | Eventos, perseguição, vitória e derrota |
| 21–25 nov | Visual | Modelos, materiais e decoração |
| 26–29 nov | Polimento | Áudio, iluminação, UI e VFX |
| 30 nov–1 dez | Teste VR | Jogo completo em headset |
| 2 dez | Bugs | Correções finais |
| 3 dez | Entrega técnica | Build final + backups |
| 4 dez | Apresentação | Demonstração |

Limite: até 20 de novembro o jogo inteiro deve estar jogável, mesmo feio. Depois disso, evitem adicionar sistemas grandes.

| Pessoa 1 - sistemas/jogabilidade | Pessoa 2 - mapa/visual |
| --- | --- |
| Configurar GameManager, portas e triggers | Construir graybox e posicionar colisores |
| Montar keypads e puzzles | Buscar/importar props e materiais |
| Configurar cartões e saída | Decorar salas sem mudar o layout |
| Configurar eventos do professor | Iluminação e áudio ambiente |
| Testar scripts | Testar navegação e legibilidade |

Os dois precisam saber explicar o fluxo geral, os puzzles, a função do XR Interaction Toolkit e pelo menos os scripts principais na apresentação.

# 14. Testes, build e apresentação

## 14.1 Teste obrigatório antes da entrega

Começar do zero sem usar a Hierarchy para pular etapas.

Resolver todos os puzzles na ordem.

Tentar senha errada em cada keypad.

Tentar abrir a saída com 0, 1, 2 e 3 cartões.

Testar captura pelo professor.

Testar reinício após derrota.

Testar se nenhum objeto importante cai para fora do mapa.

Testar textos/áudios no headset real.

Completar a partida inteira pelo menos três vezes seguidas sem editar a cena.

## 14.2 Git e backup

O pacote inclui um .gitignore para Unity. Usem GitHub se conseguirem, mas não dependam apenas dele. Mantenham pelo menos uma cópia do projeto e uma do build final em outro local.

## 14.3 O que mostrar na apresentação

Ideia e objetivo do jogo.

Por que escolheram VR.

Como funciona a interação XR.

Exemplo de puzzle e eventos Unity no Inspector.

Como os scripts se comunicam por UnityEvent.

Demonstração de uma partida completa.

Divisão das tarefas da dupla e principais dificuldades.

# 15. Problemas comuns

O script não aparece no Add Component: Verifique se o nome do arquivo é exatamente igual ao nome da classe e se há erros vermelhos no Console.

Botão XR não chama o método: Confirme Collider, XR Simple Interactable e se o método correto foi ligado ao evento de seleção/ativação.

Trigger não detecta o jogador: XR Origin precisa ter Collider/CharacterController e a Tag Player deve estar no objeto detectado ou em sua raiz.

Porta gira pelo centro: O pivot precisa ficar na dobradiça. Use um Empty como DoorRoot e deixe o mesh como filho.

Professor atravessa parede: ProfessorChaseSimple não faz pathfinding. Use apenas em trecho aberto ou troque para WaypointMover.

Keypad não mostra texto: Confirme que TextMeshPro foi criado/importado e que Display Text está preenchido no Inspector.

Cartão não soma: GameManager deve existir e KeycardCollectible.Collect precisa ser chamado pelo evento XR.

Saída não abre: Confirme Total Cards Required = 3 e se os três cartões foram realmente coletados.

VR causa desconforto: Reduza velocidade, remova movimento artificial de câmera, evite flashes e teste sessões curtas.

# 16. Referência dos scripts incluídos

| Script | Função |
| --- | --- |
| GameManager.cs | Conta cartões e dispara vitória/derrota/eventos globais. |
| DoorController.cs | Abre/fecha porta por rotação. |
| SlidingObjectController.cs | Abre/fecha gaveta ou painel por deslocamento. |
| KeypadController.cs | Armazena senha, entrada atual e eventos de certo/errado. |
| KeypadButton.cs | Representa botão de dígito, Enter ou Clear. |
| KeycardCollectible.cs | Coleta cartão e informa o GameManager. |
| ExitTerminal.cs | Só libera a saída quando os cartões necessários foram obtidos. |
| OneShotEventTrigger.cs | Dispara UnityEvents quando o jogador entra em um trigger. |
| SequencePuzzle.cs | Valida uma ordem de objetos/botões. |
| SequenceButton.cs | Envia um ID para SequencePuzzle. |
| ProfessorChaseSimple.cs | Perseguição direta e simples; ideal para corredor aberto. |
| WaypointMover.cs | Move o professor por pontos predefinidos. |
| LightFlicker.cs | Pisca uma Light durante eventos. |
| AudioOneShot.cs | Toca um AudioClip por UnityEvent. |
| DelayedEvent.cs | Dispara evento após um atraso. |
| LookAtPlayer.cs | Faz um objeto olhar para o jogador. |
| ObjectiveText.cs | Atualiza texto de objetivo usando TMP. |

Local dos arquivos: Assets/_EscapeFaculdade/Scripts dentro deste kit.

# Checklist de “jogo pronto”

☐ VR abre e jogador se move.

☐ Mapa inteiro tem colisão.

☐ Puzzle 1 abre sala inicial.

☐ Puzzle 2 libera Cartão 1.

☐ Evento do professor funciona.

☐ Puzzle 3 libera Cartão 2.

☐ Puzzle 4 libera Cartão 3.

☐ Terminal reconhece 3 cartões.

☐ Porta final abre.

☐ Vitória aparece.

☐ Captura/derrota funciona.

☐ Áudio e luzes não causam desconforto.

☐ Build final testado.

☐ Backup criado.

# Referências técnicas

Documentação oficial da Unity consultada para confirmar a base técnica do projeto:

XR Interaction Toolkit - Unity Manual — https://docs.unity3d.com/Manual/com.unity.xr.interaction.toolkit.html

XR Plug-in Management - Unity Manual — https://docs.unity3d.com/6000.0/Documentation/Manual/com.unity.xr.management.html

XR - Unity 6 Manual — https://docs.unity3d.com/6000.1/Documentation/Manual/XR.html

Primeira meta prática: criar a cena Game, colocar o XR Origin e construir a sala inicial em graybox.